| 開設者（設置者） | 施設名 | 所在地 |
| --- | --- | --- |

１　事業施行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　年12月31日現在）

| 区分 | 施工面積 | 工事施工率 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 年 月 日 至 年12月31日 現在竣工量 自 年 月 日 至 年 月 日 まで竣工見込量 | ㎡ | ％ | 円 |  |
| 計 |  |  |  |  |

竣工見込量については、本報告書提出後１か月ごとの竣工量を記入すること。

２　工事進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　年12月31日現在）

| 工事名 | 年 年 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 |
| --- | --- |
| 設計事務 |  |  |
| 入札事務 |  |  |
| 工事 |  |  |
| （例）○○工事 |  | （100％） |

１　工事予定を点線の棒線で示し、その上に工事進捗状況を実線の棒線で示すこと。

２　工事名ごとに工事進捗状況（出来高）を％をもって示すこと。

３　繰越予定状況

| 請負契約額 | 年度内完成（見込） | 繰越予定 | 繰越理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年12月31日現在 | 年度末現在（見込） |  |  |
| （全体契約額） 円 （内県費補助金分） 円 | 円 | ％ | 円 | ％ | 円 | ％ |  |

請負契約額欄の（内県費補助金分）は、交付決定額を記入すること。

| 開設者（設置者） | 施設名 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| ○○ | ○○病院 | 静岡市葵区追手町9-6 |

１　事業施行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年12月31日現在）

| 区分 | 施工面積 | 工事施工率 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 平成29年11月20日 至 平成29年12月31日 現在竣工量 自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日 まで竣工見込量 | ㎡ 0 0 800 700 | ％ 0 0 53 47 | 円 0 0 14,933,000 13,067,000 | 対象面積 1,500㎡ 総事業費 28,000,000円 （1月末） （2月末） （3月末） |
| 計 | 1,500 | 100 | 28,000,000 |  |

竣工見込量については、本報告書提出後１か月ごとの竣工量を記入すること。

２　工事進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年12月31日現在）

| 工事名 | 年 年 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 |
| --- | --- |
| 設計事務 |  |
|  |  | (80%) |
| 入札事務 |  |  |
|  |  | (0%) |
| スプリンクラー |  |  |
| 工事 | (0％) |

１　工事予定を点線の棒線で示し、その上に工事進捗状況を実線の棒線で示すこと。

２　工事名ごとに工事進捗状況（出来高）を％をもって示すこと。

３　繰越予定状況

| 請負契約額 | 29年度内完成（見込） | 繰越予定 | 繰越理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29年12月31日現在 | 年度末現在（見込） |  |  |
| （全体契約額） （未契約）円 （内県費補助金分） （未契約） 円 | 円 | ％ | 円 28,000,000 23,500,000 | ％ 100 100 | 円 | ％ |  |

請負契約額欄の（内県費補助金分）は、交付決定額を記入すること。

# Text boxes

様　式

記載例